ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
на 2019-2025 годы
МКОУ СМР РК Средняя  общеобразовательная школа №6

	Год проведения работ
	Наименование работ
	Год проведения данного вида работ ранее 
	Работы капитального или текущего характера
	Наличие 
Предписания, решения суда 
	Наличие 
Акта осмотра
	Ориентировочная стоимость работ
	Наличие сметы (дефектной ведомости)

	2019

	[bookmark: _GoBack]ремонт канализационных сетей 

восстановление дренажной системы стадиона

	не проводились

частично в 2017
	капитального



капитального
	нет;



нет;
	да;



да;
	1 500 000 руб.



550 000 руб.

	дефектная ведомость;


дефектная ведомость;


	2020

	ремонт фасада (цокольный этаж внутреннего каре здания) 


ремонт крыльца


восстановление покрытия стадиона


	частично – в 2017 



частично – в 2018
работы не проводились
	текущего





капитального


текущего
	нет;





нет;


нет;
	да;





да;


да;
	500 000 руб.





200 000 руб.


от 300 000 руб.
	дефектная ведомость;




дефектная ведомость;

отсутствуют

	2021

	ремонт пожарных эвакуационных выходов
	частично в 2018
	текущего


	нет

	нет

	400 000 руб. 

	отсутствуют 


	2022

	замена дверных проемов

частичный ремонт полов

	частично – в 2018

частично в 2018
	текущего


капитального и текущего
	нет;


нет;
	нет;


нет;
	500 000 руб.


500 000 руб.


	отсутствуют


отсутствуют



	2023

	асфальтирование территории школы 
	частично – 2017
	капитального;
	нет;
	нет;
	2 000 000 руб.
	отсутствуют

	2024

	замена деревянных оконных блоков
	частично – в 2013
	текущего;
	нет;
	нет;
	500 000 руб.
	отсутствуют

	2025

	ремонт тепловых сетей
	работы не проводились
	капитального;
	нет;
	да;
	2 500 000 руб.
	отсутствуют



